|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | | | |
| **省财政投资的基建项目基本情况表**  单位：万元 平方米 | | | |
| 基建项目名称 | 广东省工业技术研究院基本建设项目—中乌研究院（KY-26） | 主管部门 | 省科技厅 |
| 项目建设（使用）单位 | 广州有色金属研究院 | 项目总投资金额 | 17581万元 |
| 立项文号 | 粤发改高技术函〔2013〕3731号 | 项目建设进展情况 | 完成初步设计阶段，进入编制工程概算 |
| 项目建筑面积 | 33000万平方米 | | |
| 省级财政安排 | 省级财政安排 | 中央投资补助 | 自筹资金 |
| 13000万元 | 0 | 4581万元 |
| 资金到位情况 | 自筹资金到位300万元 | | |
| 绩效目标 | 中乌研究院项目建筑面积330000平方米，计划2016年底竣工。该项目涉及现代焊接装备与工艺、先进表面技术、先进焊接材料、激光与高能束技术、人体组织焊接技术、焊接技术评估中心、无损检测和诊断中心、焊接培训与教育中心、技术成果转化中心、焊接过程模拟（智能控制基础）、电冶金技术、微连接与钎焊技术等12个研究领域。规划在三年内新建现代焊接装备与工艺、先进表面技术、先进焊接材料、激光与高能束技术、人体组织焊接技术等具有国际一流水平的核心技术平台。 | | |